## Slide 1
GALACTUM Equipo 6
Diseño, producción e integración de assets 2D y sistema de UI para cliente multijugador en Godot Engine.
Institución: Duoc UC — Sede Padre Alonso de Ovalle
Equipo: Vania González · Víctor Mendoza · Fabián Quezada
Especialidad: Assets 2D & UI System

## Slide 2
Vania González
Cargo: Diseño y producción 2D/UI
Responsabilidades:
• Elaboración de guía de estilo y líneas gráficas. • Diseño de interfaces y paletas cromáticas. • Análisis y priorización de requerimientos con equipos de producto.
Víctor Mendoza
Cargo: Diseño y producción 2D/UI
Responsabilidades:
• Desarrollo y renderizado de assets solicitados. • Revisión interna de calidad y coherencia estética. • Validación técnica de entregables en el motor Godot.
Fabián Quezada
Cargo: Gestión y producción 2D/UI
Responsabilidades:
• Apoyo en catalogación y gestión de backlog. • Seguimiento de avances, iteraciones y entregas. • Control de versionamiento y empaquetado de assets.
Equipo de Trabajo y Roles

## Slide 3
Ecosistema del Videojuego
Galactum es un videojuego de estrategia espacial multijugador masivo (MMO / 4X) que involucra el esfuerzo simultáneo y coordinado de múltiples células de desarrollo.
El Equipo 6 actúa como un Pool de Servicio Centralizado, asegurando que todos los módulos reciban recursos visuales consistentes, optimizados y listos para producción.
Categorías de Assets a entregar:
Retratos de Comandantes · Xenoformas · Equipamiento y Naves · Iconografía · Interfaces UI · Recursos Espaciales
¿Qué es Galactum?

## Slide 4
Sin Estandarización (Antes)
Con el Equipo 6 (Después)
Assets desorganizados: Falta de nomenclatura unificada, carpetas dispersas y nulo control de versiones.
Disparidad visual: Cada célula crea elementos con criterios artísticos dispares que rompen la inmersión.
Conflictos de integración: Formatos incompatibles, tamaños desproporcionados y pivots erróneos en Godot.
Alto retrabajo: Pérdida de tiempo corrigiendo assets a nivel de código durante sprints finales.
Guía de Estilo Unificada: Manual con reglas claras de paletas, resoluciones y estilos gráficos.
Assets estandarizados: Nomenclatura sistemática, empaquetado homogéneo y calidad certificada.
Integración sin fricción: Recursos validados directamente en el cliente de Godot Engine.
Eficiencia colaborativa: Entregas predecibles mediante pipeline de servicio priorizado.
•
•
•
•
•
•
•
•
Problemática: Antes vs. Después

## Slide 5
01. Requerimiento
Recepción formal de solicitudes desde los equipos de producto y priorización en el backlog de sprints.
02. Criterio & Boceto
Definición de lineamientos visuales, referencias cruzadas y bocetado conceptual para aprobación.
03. Producción
Diseño y renderizado digital de assets finales bajo dimensiones y especificaciones técnicas estandarizadas.
04. Validación
Pruebas de contraste visual, legibilidad de UI y verificación técnica de empaquetado para Godot.
05. Entrega
Versionamiento en repositorio Git, asignación de tags y distribución directa al cliente de Galactum.
Nuestra Solución: Pipeline 2D / UI

## Slide 6
Objetivo General: Diseñar, producir, organizar y validar los assets 2D y elementos de interfaz de usuario (UI) requeridos para Galactum, asegurando coherencia visual, calidad técnica y compatibilidad directa con el cliente desarrollado en Godot Engine.
OE 1 - Guía de Estilo: Definir una guía de estilo visual y criterios gráficos compartidos para todo el ecosistema del juego.
OE 2 - Producción de Recursos: Diseñar y producir los assets 2D e iconografía solicitada por las células de producto.
OE 3 - Organización & Versionamiento: Estructurar un sistema de versionamiento y nomenclatura limpia en repositorio.
OE 4 - Validación y Pruebas: Realizar pruebas visuales y de integración para garantizar compatibilidad en Godot.
Objetivos del Proyecto

## Slide 7
Alcance del Proyecto
Limitaciones & Riesgos
Diseño integral de retratos, xenoformas, equipos, iconografía e interfaces de usuario.
Creación del manual de identidad visual y paletas para componentes UI.
Estructuración de carpetas, nomenclatura de archivos y versionamiento en repositorio.
Pruebas de visualización e integración directa de escenas y recursos en Godot.
Recepción y gestión de backlog mediante modelo de pool de requerimientos.
Dependencia externa: Ritmo de avance supeditado a las especificaciones de otros equipos de producto.
Volatilidad de requisitos: Posibles cambios funcionales durante los sprints de integración.
Tiempo acotado: Calendario limitado estrictamente al periodo académico del semestre.
Frontera de responsabilidades: El equipo 6 provee e integra assets; la lógica de red y backend depende de otras células.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alcances y Limitaciones

## Slide 8
Fase 1: Entrada
Recepción del ticket de requerimiento, estimación de esfuerzo y priorización en el backlog de sprint.
Fase 2: Criterio & Arte
Aplicación de la guía visual, bocetado de composición y producción gráfica de alta fidelidad.
Fase 3: Revisión
QA interno, control de contraste, ajuste de pivotes y retroalimentación iterativa continua.
Fase 4: Despliegue
Versionamiento en Git, integración en escena Godot y cierre de aceptación formal del entregable.
Metodología de Trabajo

## Slide 9
Fase / Actividad Principal | Período | Entregables Clave | Responsable
1. Definición y Planificación | Semanas S1 – S4 | Alcances, acta de proyecto y repositorio inicial | Todo el equipo
2. Levantamiento de Requerimientos | Semanas S3 – S4 | Catálogo de requerimientos iniciales de células | Vania / Fabián
3. Elaboración de Guía de Estilo | Semanas S4 – S7 | Manual gráfico, paletas de color y tipografía | Vania González
4. Diseño y Producción de Assets | Semanas S6 – S13 | Retratos, naves, xenoformas, iconos y pantallas UI | Víctor / Vania
5. Revisión y Validación Visual | Semanas S10 – S16 | Reportes de QA, ajuste de escala y legibilidad | Víctor Mendoza
6. Integración en Godot y Correcciones | Semanas S13 – S16 | Escenas `.tscn`, atlases y recursos probados | Fabián / Víctor
7. Cierre y Presentación Final | Semanas S16 – S18 | Memoria técnica, repositorio final y defensa | Todo el equipo
Cronograma de Trabajo (18 Semanas)

## Slide 10
1. Equipos de Producto
Células de juego (Combate, Economía, Mapa Estelar) envían solicitudes técnicas detalladas al canal del Equipo 6.
2. Pool de Servicio (E6)
Clasificación del asset, normalización según guía de estilo y asignación al pipeline de diseño digital.
3. Control de Versiones
Los assets se almacenan con nomenclatura uniforme (`res://assets/ui/...`), organizados por categorías y tags de versión.
4. Cliente Godot Engine
Integración en nodos de interfaz (`Control`, `TextureRect`), garantizando anclajes responsivos y óptimo rendimiento.
Arquitectura y Flujo de Integración

## Slide 11
Desarrollo de Software & UI
Capacidad de diseñar e implementar componentes visuales e interactivos bajo buenas prácticas de ingeniería, garantizando compatibilidad con el motor de videojuego Godot.
Aseguramiento de Calidad (QA)
Ejecución de revisiones sistemáticas, pruebas de usabilidad e inspección de contrastes visuales para evitar inconsistencias antes de la entrega formal a producción.
Gestión de Proyectos Ágiles
Planificación de sprints, gestión de prioridades en modelo de servicio compartido y cumplimiento de cronograma estipulado a 18 semanas de desarrollo.
Solución de Problemas Complejos
Resolución de cuellos de botella en la producción de assets colaborativos, estableciendo estándares comunes para múltiples células independientes.
Competencias Profesionales

## Slide 12
¿Preguntas o Comentarios?
Gracias por su atención. Estamos a disposición de la comisión evaluadora para consultas sobre el proceso de diseño, estandarización e integración técnica.

## Slide 13
https://preview.redd.it/a-space-sci-fi-prison-escape-strategy-game-concept-in-pre-v0-v7ii5cbjsvpf1.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=f5074c6953feefdef6250ac5ca86252cdcb885eb
Source: www.reddit.com
Image Sources